金門航空站110年鳥擊防制改善措施執行計畫工作項目表

附件二

110年11月19日更新

| 項次 | 工作項目 | 主要防制鳥種 | 工作區域 | 投入人力 或外包 | 經費來源及金額(元) | 完成日期或定期作業次數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金酒大排防鳥網網面清潔，以及損壞部分修復。 | 花嘴鴨、白鷺、水鴨、野雁科鳥 | 金酒大排 | 消防班、航務員 | 150,000(材料及用品費-捕鳥網相關用品費) | 110年3月檢查，狀況良好，110年5月完成更換 |
| 2 | 航務組每日於清晨、上午、下午及夜間各進行1次定時巡場作業，發現鳥群活動即進行驅趕(清晨及下午由航警攜帶獵槍會同巡場)。 | 喜鵲、魚鷹、珠頸斑鳩、八哥、水鴨、綠喉蜂虎、栗喉蜂虎 | 跑道、滑行道、停機坪 | 航務員及航警 | 無 | 每日上午及下午各2次 |
| 3 | 消防班每日至少4次進行定時巡場驅鳥作業。 | 喜鵲、魚鷹、珠頸斑鳩、八哥、水鴨、綠喉蜂虎、栗喉蜂虎 | 跑道、滑行道、停機坪 | 消防班 | 無 | 每日上午及下午各2次 |
| 4 | 消防班同仁於夏季4月至7月份栗喉蜂虎活動季節，每日2次在06跑道及昔果山邊坡等區域進行驅鳥及干擾作業 | 栗喉蜂虎 | 環場道 | 消防班 | 無 | 上、下午各1次 |
| 5 | 預定於本年度3月、6月、8月、11月，割草外包人員進場剪短跑道兩側草皮，以減少鳥類於長草內棲息，並降低鳥類侵入跑道機率。 | 喜鵲、魚鷹、珠頸斑鳩、八哥、水鴨、綠喉蜂虎、栗喉蜂虎 | 場面草區 | 外包廠商 | 維護費70萬5,000元 | 每2~3個月1次 |
| 6 | 后湖養牛場、昔果山環場道、06跑道海側、24跑道海側、24跑道頭林區鳥網共40面定期維護更換。 | 喜鵲、魚鷹、珠頸斑鳩、八哥、水鴨、綠喉蜂虎、栗喉蜂虎 | 環場道、草區 | 消防班 | 150,000元(材料及用品費-捕鳥網相關用品費) | 每2個月1次 |
| 7 | 「空側周邊勤務道路及相關設施改善工程案」之防鳥網項下，於C滑行道兩側V溝鋪設FRP骨架披覆尼龍防鳥網，防止鳥類於V溝內棲息 | 花嘴鴨、白鷺、水鴨、野雁科鳥 | C滑行道2側V溝 | 業務組 | 20,000元(維護費-機場跑滑道、停機坪、道面及草地整修費) | 完工後每月底定期檢視，110年11月19日檢查後尚未發現損壞 |
| 8 | 使用高強度雷射光筆驅逐群聚鳥類 | 喜鵲、魚鷹、珠頸斑鳩、八哥、水鴨、綠喉蜂虎、栗喉蜂虎 | 跑道、滑行道、停機坪 | 航務員及航警 | 無 | 配合航務組每日上午及下午各2次巡場使用 |

備註：

- 航空站投入人力或外包欄位，請說明該項工作為機場單位(例如消防隊、空軍飛管分隊)或委託廠商執行；另該工作如屬每日或每月持續執行者，請說明每次作業人力。

- 完成日期或定期作業次數欄位，請說明該項工作預計完成日期，倘若已完成，亦請填寫完成日期；另該工作如屬每日或每月持續執行者，請說明其定期作業次數。